

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2021год № 34

станица Старомышастовская

**О внесении изменений в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 29.11.2018г. №277 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Старомышастовского сельского поселения**

**Динского района на 2019-2021 годы»**

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также постановлениемадминистрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 1 сентября 2014 года № 392 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Старомышастовского сельское поселение Динского района», Уставом администрации Старомышастовского сельского поселения, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Старомышастовского сельского поселения Динского района от 29.11.2018г. «Газификация Старомышастовского сельского поселения Динского района на 2019- 2021 годы» изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу (Велигоцкая) разместить настоящее постановление на официальном сайте Старомышастовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Старомышастовского

сельского поселения С.Н. Долженко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  Старомышастовского сельского поселения от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«Газификация Старомышастовского сельского поселения**

**Динского района на 2019-2021 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

1. Наименование муниципальной программы:

«Газификация Старомышастовского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы» (далее – программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ и ТЭК

3. Соисполнители муниципальной программы: нет.

4. Цели, задачи и целевые показатели программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого  показателя | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1. Улучшение социально-экономических условий жизни населения за счет создания условий для газификации домовладений и котельных;  развитие газораспределительных сетей поселения;  создание условий для развития экономики поселения с учетом энергетической и экологической безопасности | | | |
| 1.1. | Задача 1.Газификация территории Старомышастовского сельского поселения | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза для строительства газопровода | 2 779,36 | 1733,1 | 0,0 | |
| 1.1.2. | Показатель 2. Строительство газопровода среднего и низкого давления и ПРГ:  - ул. Октябрьская - Садовая м/б  - Красная – Южная **2 очередь** к/б | 1 153,6 | 814,0 | 3 025,9  18 587,6 | |
| 1.1.3 | -ул. Шевченко – ул.Садовая, ул. Степная, м/б  ул. Краснознаменная- ул. Мира **3 очередь** |  | 1 039,6 | 939,6 | |
| 1.1.4. | Аварийно диспетчерское обеспечение сети газопотребления - газораспределения | 0,84 | 5,0 | 5,0 | |
| 1.1.5. | Техническое обслуживание объектов сети газоснабжения - газопотребления | 99,8 | 271,9 | 310, 5 | |
| 1.1.6. | Оценка рыночной стоимости права пользования (арендной платы) газораспределительными системами | 6,0 |  |  | |
| 1.1.7. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории | 99,0 |  |  | |
| 1.1.8. | Актуализация схемы газоснабжения |  | 50,0 |  | |
| 1.1.9. | Геодезические работы по выносу в натуру трасс газопроводов среднего и низкого давления. |  | 65,0 | 100,0 | |
| 1.1.10. | Осуществление строительного контроля по строительству газопровода среднего и низкого давления. |  | 185,0 |  | |
|  | **Итого:** | **4 138,6** | **4163,6** | **22 968,6** | |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021годы.

6. Объемы и источники финансирования программы в целом (тыс.руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **федеральный   бюджет** | **краевой бюджет** | **внебюд-**  **жетные средства** | **бюджет**  **поселения** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | - | - | - | 4 138,6 | 4 138,6 |
| 2020 |  | 700,0 |  | 3 463,6 | 4 163,6 |
| 2021 |  | 18 587,6 |  | 4 381,0 | 22 968,6 |
| **ВСЕГО:** | **-** | **19 287,6** | **-** | **11 983,2** | **31 270,8** |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;

комфортность и безопасность проживания;

результаты улучшение экологической ситуации в поселении.

1. Общая характеристика текущего состояния жилищно- коммунальной сферы Старомышастовского сельского поселения

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Старомышастовского сельского поселения характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

У большинства индивидуальных жилых домов отсутствует возможность подключения к ближайшим магистральным сетям газоснабжения.

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация Старомышастовского сельского поселения осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения совету по корректировке муниципальной программы;

представляет совету отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет совету информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации Старомышастовского сельского поселения.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Газификация Старомышастовского сельского поселения

Динского района на 2019-2021 годы»

Составитель проекта

Начальник отдела ЖКХ и ТЭК

Старомышастовского

сельского поселения Е.И.Копий

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Согласовано:

Начальник финансового

отдела администрации

Старомышастовского сельского поселения Е.В.Кашкарова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Начальник общего отдела

администрации Старомышастовского

сельского поселения А.А. Велигодская

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Газификация Старомышастовского сельского поселения Динского района в 2019-2021 годы» | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализа-ции** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(тыс. рублей)** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Задача 1. Газификация территории Старомышастовского сельского поселения | | | | | | |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза по объкту:  Распределительный газопровод среднего, низкого давления и ПРГ, проектируемый: Краснодарский край. Динской район,ст. Старомышастовская  - ул. Красной – ул. Южной протяженностью 1230 м. до ШГРП-7,  - ул. Октябрьская – ул.Садовая протяженностью 1400м. до ШГРП №18 | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 1 200,0 | |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза по объкту:  Распределительный газопровод среднего, низкого давления и ПРГ, проектируемый: Краснодарский край. Динской район,ст. Старомышастовская  - ул. Шевченко-Садовая, ул. Степная,  ул. Краснознаменная, ул. Мира | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 1 579,36 | |
| 1.3 | Строительство распределительного газопровода среднего, низкого давления и ПГР | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения  Краевой бюджет | 1 153,6 | |
| 1.4 | Аварийно диспетчерское обеспечение сети газопотребления - газораспределения | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019год  2020год  2021год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 0,84  5,0  5,0 | |
| 1.5 | Техническое обслуживание объектов сети газоснабжения | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019год  2020 год  2021год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 99,8  271,9  310,5 | |
| 1.6 | Оценка рыночной стоимости права пользования (арендной платы) газораспределительными системами | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019 год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 6,0 | |
| 1.7 | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2019год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 99,0 | |
| 1.8 | Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза по объекту: распределительный газопровод низкого давления проектируемый: Краснодарский край. Динской район,ст. Старомышастовская  ул. Советская, ул. Красная | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2020год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 1 733,1 | |
| 1.9 | Геодезические работы по выносу в натуру трасс газопроводов среднего и низкого давления. | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2020год  2021 год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 65,0  100,0 | |
| 1.10 | Осуществление строительного контроля по строительству газопровода среднего и низкого давления. | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2020год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 185,0 | |
| 1.11 | Строительство газопровода среднего и низкого давления на условиях софинансирования.  ул. Красная – ул. Южная  ул. Октябрьская – ул. Садовая  - ул. Шевченко - Садовая, ул. Степная,  ул. Краснознаменная, ул. Мира | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2020год  2021год  2021год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 814,0  3 025,9 |
| Краевой бюджет | 18 587,6 |
| 2020год  2021 год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 1039,6  939,6 |
| Краевой бюджет | 0,0 |
| 1.12 | Актуализация схемы газоснабжения | Администрация Старомышастовского сельского поселения | 2020год |  | Бюджет Старомышастовс  кого сельского поселения | 50,0 |

Начальник отдела ЖКХ и ТЭК

администрации Старомышастовского сельского поселения Е.И. Копий

**5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Газификация Старомышастовского сельского поселения Динского района в 2019-2021 годы»

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | …. | N год  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Газификация Старомышастовского сельского поселения Динского района в 2019-2021 годы» | | | | | | | |
| 1.1 | *Основное мероприятие* № 1 Строительство, содержание и техническое обслуживание газопроводных сетей на территории Старомышастовского сельского поселения | | | | | | | |
|  | Цель: Решение вопросов по газификации на территории Старомышастовского сельского поселения | | | | | | | |
|  | Задача: Строительство,содержание, техническое обслуживание, эксплуатация газопроводных сетей | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза по объкту:  Распределительный газопровод среднего, низкого давления и ПРГ, проектируемый: Краснодарский край. Динской район,ст. Старомышастовская  - ул. Красной – ул. Южной протяженностью 1230 м. до ШГРП-7,  - ул. Октябрьская – ул.Садовая протяженностью 1400м. до ШГРП №18 | Шт. | | | | 3 | | 1 | |  |  |  | |  |
| 1.3 | Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза по объкту:  Распределительный газопровод среднего, низкого давления и ПРГ, проектируемый: Краснодарский край. Динской район,ст. Старомышастовская  - ул. Шевченко-Садовая, ул. Степная,  ул. Краснознаменная, ул. Мира | Шт. | | | | 3 | | 1 | |  |  |  | |  |
| 1.4 | Строительство распределительного газопровода среднего, низкого давления и ПГР | Шт. | | | | 3 | | 1 | |  |  |  | |  |
| 1.5 | Аварийно диспетчерское обеспечение сети газопотребления - газораспределения | Шт. | |  | | 3 | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |
| 1.6 | Техническое обслуживание объектов сети газоснабжения | Шт. | | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 |  | |  |
| 1.7 | Оценка рыночной стоимости права пользования (арендной платы) газораспределительными системами | Шт. | | 3 | | | | 1 | |  |  |  | |  |
| 1.8 | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории | Шт. | | 3 | | | | 1 | |  |  |  | |  |
| 1.9 | Изготовление проектно-сметной документации, государственная экспертиза по объекту: распределительный газопровод низкого давления проектируемый: Краснодарский край. Динской район,ст. Старомышастовская  ул. Советская, ул. Красная | Шт. |  | 3 | | | |  | | 1 |  |  | |  |
| 1.10 | Геодезические работы по выносу в натуру трасс газопроводов среднего и низкого давления. | Шт. | 3 | | | |  | | | 1 | 1 |  | |  |
| 1.11 | Осуществление строительного контроля по строительству газопровода среднего и низкого давления. | Шт. | 3 | | | |  | | | 1 |  |  | |  |
| 1.12 | Строительство газопровода среднего и низкого давления на условиях софинансирования.  ул. Красная – ул. Южная  ул. Октябрьская – ул. Садовая  - ул. Шевченко - Садовая, ул. Степная,  ул. Краснознаменная, ул. Мира | Шт. | 3 | | | |  | | | 2  2 |  | |  |  |
| 1.13 | Актуализация схемы газоснабжения | Шт. | | | 3 | | | |  | 1 |  |  | |  |

Заместитель главы администрации Е.И. Копий

Примечание:

\* - если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».